5月份工作落实情况汇报

中共明光市涧溪镇委员会

（2023年5月25日）

5月份，涧溪镇在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神，认真领悟省委书记韩俊在“加快建设农业强省全面推进乡村振兴”工作会议上的重要讲话精神，增强责任感、使命感、紧迫感，真抓实干、奋勇争先，确保各项工作落地见效。荣获明光市2022年度民生工程组织实施先进单位。

一、本月重点工作落实情况

（一）凝心聚力举办运动盛会。以“艾达未来”为主题，成功举办明光市涧溪镇第一届“艾草杯”农民运动会。共享友谊，本次运动会共16支队伍、438名运动员、200名裁判员和志愿者参加比赛，现场观众累计1000余人次。成果丰硕，设置男子、女子4x100米接力赛跑、篮球、拔河、跳远等8个比赛项目，经过激烈角逐，共9支队伍、11个运动员获得荣誉和奖牌。风采展示，本次运动会的成功举办，促进艾草产业与全民健身相结合，丰富群众精神文明生活，彰显了涧溪人的良好精神风貌。

（二）积极稳妥落实土地流转。积极对接，镇党委、政府高度重视农业发展，积极对接北大荒集团到官山、姚郭村进行实地考察6次，沟通交流土地整治、农户意向、流转面积等基本情况。宣传动员，连续召开3次土地流转专项工作会议，组织联系村组长带队，联系村干部、村“两委”入户开展宣传动员，讲解流转政策，帮助群众细算“流转前后对比账、土地种植收益账、务工收入账”等“三笔账”，消除疑虑，坚定流转信心。成效显著，5月18日上午，北大荒建设集团与涧溪镇签订土地流转经营权出租协议，规模化流转土地7000余亩，签约金额2100余万元。

（三）招新引优助力产业兴旺。菌菇项目，5月12日，江苏友康生态科技股份有限公司总投资3.5亿元日产100吨金针菇鲜菇、30吨秀珍菇及菌包生产线等系列项目签约落户。滋润农业项目，1号厂房完成基础混凝土浇筑，2号厂房完成基础承台施工，目前项目正常推进中。安徽磐谷高科，玄武岩项目普料生产线完成生产设备安装，精品料生产线正在进行生产线设备安装，预计6月底完成建设。

（四）挂图作战加快项目建设。土壤修复，5月土地一次平整、二次平整已全部完成，塘坝清淤工作全部完成，配套设施修建已全部完成，砖砌渠及桥梁全部修建完毕。安置房建设，完成造价，招标文件已于5月23日通过招委会评审，预计本月底挂网招标。艾草产业园二期，标准化3号厂房一层顶板铺设完成。4号厂房一层刚性地坪钢筋绑扎完成100%。5号厂房一层顶板砼浇筑完成，二层柱箍筋绑扎完成20%。6号厂房基础土方夯实完成50%。艾园路山皮石垫层铺设完成50%。

（五）统筹兼顾推进民生工程。白沙王村日间照料中心项目，地基已建好，正在进行养护工作，近期开始钢筋绑扎及墙面修砌。敬老院改造提升项目，门卫、厕所砌筑有序施工中，目前已完成50%墙体修砌。清明山公墓标准化改造提升项目，墓穴砌筑已完工、围墙砌筑及挡墙有序施工中，场地回填整理已基本完成。鲁山村农村幸福院项目，已完成基础钢筋绑扎、支模板工作。陡山移民文化活动中心，房屋主体框架已建好，房屋已封顶，目前正在砌周边墙体。石岩村王郢组至大树组循环路项目，道路清表，压实工作基本完成，碎石层已铺，已完成40%工程建设，目前正在进行部分水泥道路浇筑及道路维护工作。以上项目预计于6月份完工。

（六）强化整改筑牢安全防线。道路交通，镇路长专班开展道路安全隐患排查整治行动，推深做实“亮闪工程”，在全镇重要路口安装警示爆闪灯102盏，更换维修32盏，安装慢字警示标牌135块，有效提升农村道路安全管理水平。安全生产，印发《涧溪镇重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》，组织开展安全生产和消防安全检查27次，发现整改问题隐患16处。组织开展5.12防灾减灾活动，发放防灾减灾科普宣传单200余份。防溺水，根据巡查工作查漏补缺，完善警示牌600余处，配备救生圈、长竹竿1000多件。摸排3至18周岁青少年儿童3000余名，监护人均签订防溺水一封信。综治维稳，接待信访群众32批次41人，现场解释答复19批次，登记受理8件。接收上级交办件6件，完成4件办理报告或处理意见书。累计排查矛盾隐患147件，化解83件。

二、工作中存在的问题和不足

一是项目前期准备时间较长。安置房二期和邻里中心两个项目受土地指标因素未能上规委会。

二是秸秆禁烧启动不迅速。秋收在即，秸秆禁烧工作刚启动，思想需要进一步提高。

三、下月工作重点

一是加快推进独立工矿区建设。安置房一期项目预计6月份开展招标工作。土壤修复项目进行收尾，并完成工程验收。稳步推进艾草产业园二期厂房建设。

二是扎实推进秸秆禁烧。严格落实网格化包保责任，宣传禁烧和环保政策，充分发挥群众参与，让秸秆禁烧深入人心，切实保障秸秆禁烧有序开展。

三是抓早抓细防汛抗旱。坚决严防不懈怠，做好防汛抗旱应急预案，找准短板抓提升，全力保障人民群众的安全。坚持问题导向，全面排查问题隐患，发现问题及时整改。整合各类应急抢险队伍，开展防汛演练，不断提高队伍综合应急能力。