明光市潘村镇紫阳公益性公墓三期项目

一、招标条件

1、工程名称：明光市潘村镇紫阳公益性公墓三期项目

2、招标人：明光市潘村镇紫阳村村民委员会

3、资金来源：财政资金

二、工程概况和招标范围

1、工程概况：明光市潘村镇紫阳公益性公墓三期项目,具体详见情况说明、控制价清单全部内容。

2、工期：30日历天。

3、质量：合格。

4、招标范围：明光市潘村镇紫阳公益性公墓三期项目，具体详见情况说明、控制价清单全部内容。

5、本工程控制价：572976.30元（含0元暂列金）

6、最高投标限价计算方法：（控制价（含人工费调整）－暂列金、暂估价×1.09）×0.90+暂列金、暂估价×1.09作为投标总报价（含人工费调整）的最高投标限价（投标人的投标报价超过最高限价的将否决其投标）。投标人的投标报价超过最高限价的将否决其投标。

7、最高投标限价：515678.67元（四舍五入，保留两位小数点）

8、确定中标人的方法：本项目采用最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。报价最低且投标文件审查无误的为第一中标候选人，如出现报价一致情况，则由招标人代表随机抽取决定中标单位。

三、投标人资格要求：

1、投标人资格要求：投标人须具备建筑工程专业承包叁级（含叁级）及以上资质；

2项目负责人：建筑工程（专业）贰级及以上资质（含贰级）建造师资质；

3、投标企业被县级（含）以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的不得参与投标。

4、报名要求：投标单位须在开标截止时间前至代理公司处登记报名并领取招标文件等相关资料，否则投标不予以接收。

四、开标时间和地点

1、凡参加本项目的企业，请于开标时间前按下列要求编制投标文件：

投标文件组成（请按下文编制投标文件）

（1）投标单位确认投标的函；

（2）法定代表人本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（3）有效的营业执照副本，组织机构代码证，税务登记证副本（或三证合一的有效证件）；

（4）企业资质证书及项目负责人证书；

（5）投标函；

（6）工程量清单报价书；

（7）其他投标单位认为需要提供的材料。

备注：上述材料须一式二份。

2、被授权人逾时到达的或者未达到指定地点的或未按第1条要求递交投标资料的投标单位，招标人有权拒收其投标资料。

3、开标时间为：2023年07月19日10时00分。

4、开标地点为：明光市潘村镇人民政府会议室。

5、报名截止时间为：2023年07月19日10时00分。

五、投标须知

1、投标人自行勘察现场，运距投标人自行考虑。按业主要求为准，若有砂石料等建筑材料，按明光市有关政策规定，由主管部门统一处理，严禁中标单位自行处理。按招标情况说明、招标范围及内容，仔细核算费用。如有异议的，应当在开标前两日提出，如未提出即视同认可招标文件中的所有内容。中标后，不得放弃中标资格。

2、中标单位需在3日内领取中标通知书，并在中标通知书发放后3日内按招标文件及报价单的相关内容与招标人订立书面施工合同。不得签订背离其实质性内容和其他协议。如因投标人原因未按规定时间内领取中标通知书或签订合同的，将取消中标资格。

3、中标价应是完成明光市潘村镇紫阳公益性公墓三期项目的全部费用。本合同为固定总价合同。

4、履约保证金：不收取。

六、合同主要条款

1、工程款支付方式：合同签订后无预付款，工程竣工验收完成后付至合同价款的80%，项目审计前五日内中标人需缴纳合同价款的3%作为质保金（质保金可采用保函方式），质保期（质保期一年）满后一次性无息退还，项目审计后，付至审计价款的100%。

2、工期延误处罚：由于施工单位原因造成的工程延误，每延误一天罚款2000元，从合同价款抵扣。

3、采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整和不可抗力以外的其他风险。风险费用的计算，投标人在投标时已考虑不再另行计取。

4、风险范围以外合同价款的调整方法

（1）国家法律、法规、规章和政策发生变化及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格风险由发包人承担。

（2）人工费按滁州市工程造价管理机构发布的标准执行。

（3）施工机械台班使用费的风险范围：由承包人承担。

（4）市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予以调整。

七、招标费用

招标代理服务费及专家评委费：招标代理服务费向中标（成交）供应商收取。按国计委计价格【2002】1980号文件收费标准收取、专家评委费按实际支付，中标人在领取中标通知书时一次性支付给代理公司。

八、联系方式

招 标 人：明光市潘村镇紫阳村村民委员会

联 系 人：周开元

电    话：15855075567

招标代理机构：安徽和君项目管理有限公司

联 系 人：李小虎

电    话：18655072206