8月份工作落实情况汇报

**中共潘村镇委员会**

**（2023年8月23日）**

8月份以来，潘村镇围绕“安全”“发展”两大主题，努力守好安全底线，谋求发展高线，优化民生曲线，各项工作取得阶段性成效。现将一个月工作开展情况汇报如下：

一、重点工作完成情况

**（一）项目是核心抓手。一是社会投资项目有突破。**2个亿元以上招商企业相继开工建设。安徽鑫联明年产重钙新材料80万吨建设项目开工并开展施工前期工作；总投资1.2亿元的先邦纺织年加工1万吨长毛绒项目于本月25日顺利开工。**二是政府投资项目有进展。**中淮标准化厂房建设形象进度已达90%；潘村镇集镇污水管网贯通工程项目形象进度80%；潘村镇赤山桥重建项目形象进度30%。曹塘村二郎组人居环境整治项目已施工完毕，正在进行重要节点提升打造；范庄人居环境整治工程已进场施工，目前已铺设污水管道3000余米。潘村镇跨村联建烘干中心项目和丰收圩道路拓宽工程已进场招标，预计近期开工建设。2条2023年乡村振兴衔接资金道路项目完成审计工作和100%请款。**三是产业项目有亮点。**8月1日，滁州市人大常委会主任王图强率队调研潘村镇广源水产项目，对科技兴产和农旅结合发展给予充分肯定；8月10日，省农业农村厅刘明刚处长带队到潘村镇调研乡村振兴工作，为潘村产业市场化发展牵线搭桥。

**（二）安全是首要前提。一是会议上统一思想。**8月8日，潘村镇组织召开安委会2023年第二次全体（扩大）会议，镇村主要负责同志、相关职能部门负责人、重点企业负责人等80余人参加了会议。会议集中观看了安全生产警示教育片，并与重点企业代表签订了安全生产责任承诺书。还对城建、森林防火、道路交通、烟花爆竹、危化品、密闭空间作业等领域安全作了安排部署。**二是行动中压实责任。**开展醇基燃料等新型液体燃料安全专项整治，排查使用醇基燃料单位16家，发现问题隐患6处，全部整改完成；开展加油站点、危化品使用企业、燃气站点安全生产专项检查行动，检查单位10家，排查隐患6处，全部整改完成；常态化每日开展防溺水巡查。**三是事件后有效处置。**8月7日，发生在潘村境内的交通事故平稳解决。

**（三）环境是基本底色。村庄区域**以村为单位，采取“镇干部包村、村包组、村干部包片”的方式，镇村干部与村理事会成员召开群众会议达24场次，发放8000余张明白纸。围绕着沿淮线、新老091县道、094县道两侧村庄、村室周边村庄、入村道路两侧村庄、美丽乡村建设点和人居示范点村庄，纵深推进开展农村人居环境整治行动。**镇区**围绕重点点位抓文明创建。对主次干道、政府及周边、政务大厅和集贸市场进行集中整治，整治出店经营、占道经营24家；拆除乱搭乱建、乱拉乱挂3处；持续清理乱涂（贴）乱画和小广告14处；清理乱堆乱放9处；对全镇42个公厕进行整修；对094、老091、潘太线、潘柳线及潘村ABCD区小区进行杂草清除和树木修剪；对集镇22处公园轮翻修剪。

**（四）党建是关键保障。一是加强人才队伍建设。**召开人代会完成对两名年轻副镇长的选举，党政班子完整配备。选任3名年轻股级干部填充到重点部门培养锻炼，转正2名预备党员，培养事业后备力量。完成范庄村村委会主任选举，更新农村干部队伍。持续开展青年干部“打擂台”活动，渐进培养年轻干部“坐着能写,站着能说,出去能做”的能力。**二是加强监督执纪。**完成5个案件审理报批，完成2个案件立案，2个案件处分决定送达。对2020年至2022年35个案件开展复核，形成复核报告。开展廉政教育大提升工作，开展党纪党规、警示教育学习、向先进典型人物学习、助廉承诺、廉政提醒谈话等活动。完成小微权力信息录入114373条，完成平台访问活跃度2705人。**三是加强信用村建设。**曹塘村信用超市初步建立，组织村民开展专题培训2次，现场观摩1次，通过举实例、讲实效、说实惠提升宣传质效，营造“干部带头、党员示范、群众参与”的建设氛围。

**（五）民生是最大政治。持续强化民生保障。**在大学新生开学之际，完成秋季雨露计划申报69人，共计103500元；完成2023年第五批165户脱贫户、监测户特色产业申报及发放共计48.08万元；发放农村低保金914993元、特困供养金284159.5元、事实无人抚养儿童及孤儿33700元、精简退职18352元、重度残疾人生活救助补助资金101300元。**持续补齐民生短板。**困扰群众多年出行问题的赤山桥得以重建，项目已经开工。敬老院改造和“明厨亮灶”项目施工完成，正在进行审计。紫阳山公墓改扩建工程正在施工。明光市佳锝满工艺品“安心托幼”辅导班，辅导人次达到300余人次，为工人解决了后顾之忧。

此外，**土地增减挂工作快速推进，**完成2020年第八、第十两个批次土地增减挂共15个地块465亩项目区验收工作，2021年第一批次、2022年第一批次土地增减挂共计16个地块125亩项目区竣工测绘工作；完成2023年第二批次芦塘张巷、陶拐子项目区房屋丈量、附属物登记和项目区内房屋拆除。**五经普工作全面启动，**目前我镇全域范围内建筑物标绘工作已基本完成，共计15个普查区，32个普查小区，曹塘村、太平村已基本完成清查工作。

二、工作存在的问题和不足

**一是安全形势还较为突出。**潘村镇域面积大、人口众多、老龄化程度深，农村老龄人口无照驾驶电动三轮车情况普遍，存在较大安全隐患，需要上级主管部门和潘村镇更多发力。

**二是信访形势还较为突出。**潘村镇信访存案较多，从9月份开始进入信访、安防关键阶段，信访压力巨大。

**三是产业发展不优。**产业的发展速度相对较慢，产业化程度还不够高。像广源水产虽创成了2023年省级长三角绿色农产品生产加工供应示范基地，但“三品一标”品牌建设不足，农旅结合还不够深入，“农头工尾”结合还不够紧密。

三、下月工作重点

**一是加快项目建设。**“节点军令状”项目全部达到序时进度，安徽鑫联明年产重钙新材料80万吨建设项目、先邦纺织年加工1万吨长毛绒项目快速推进。

**二是稳定信访局面。**继续积极推进积案化解，实施重点人员重点稳控，用足“人防+技防”办法，确保人稳当地。

**三是做好安全管控。**积极争取上级单位支持，结合文明创建，加强农村无牌电动三轮车的管理，提升农村老龄人口安全意识。

**四是开展村级补选。**开展相关村、社区“两委”补选工作，村级组织基本完备。

**五是积极争先创优。**紧盯考核指挥棒，做好“三季度”考核迎检工作，突出补齐文明创建短板，争取名列“红榜”。